COMUNE DI PORTOFERRAIO

Area 3 –  Gestione e sviluppo del territorio e opere pubbliche.

---------***---------

RECUPERO E RESTAURO  DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (P.S.C.)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Giugno 2012

Il Progettista

(Arch. Elisabetta Coltelli)

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Area 3 –  Gestione e sviluppo del territorio e opere pubbliche.

---------***---------

RECUPERO E RESTAURO  DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PIANO DI  SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Premessa

Il presente piano di sicurezza e coordinamento  realizzato di cui al  D.LGS 81 del 9 aprile 2008  contiene l’individuazione , l’analisi e le valutazioni dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, atte a garantire per tutta la durata dei lavori , il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori .

Esso è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il committente è il Comune di Portoferraio

1.1 ) DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA

Indirizzo del cantiere:

Via del Falcone Portoferraio , Via Guerrazzi Porta a Terra e Località Altesi (LI)

Descrizione del sito:

Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere:

L’opera di cui trattasi risulta  collocata nel centro antico della Città di Portoferraio  nella zona collinare  facente parte del complesso delle fortificazioni medicee e lorenesi. L’area  delle lunette e bastioni di cui trattasi risulta separata dal centro urbanizzato della zona trattandosi di un presidio della marina militare dismesso, in parte di proprietà demaniale ed in parte di proprietà comunale. L’intervento riguarda anche il tunnel della Porta a Terra, il tunnel degli Altesi  e il restauro e recupero delle fuciliere prospicienti la via di accesso del Forte Falcone  e del Forte stella in Portoferraio.

Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche:

RELAZIONE

Il progetto di restauro di cui trattasi,  si riferisce  alla zona delle fortificazioni del fronte d’attacco  lato nord ed ovest del complesso fortilizio della Città di Portoferraio,  a completamento dei lavori di restauro del Forte Falcone e zone attigue.

Il complesso di cui trattasi, risulta di particolare valore storico – architettonico, artistico e paesaggistico costituendo uno dei pochi esempi ancora rimasti di città fortificata, giunti quasi intatti ai nostri giorni, quindi una città pianificata esclusivamente per i fini bellici.

Le fortezze sono state progettate coniugando la particolarità morfologica  del sito, con le necessità strutturali  della costruzioni e le esigenze difensive del periodo storico di riferimento.

Con il modificarsi delle esigenze difensive,  vengono potenziati i bastioni a mezza costa  nella zona del fronte d’attacco verso terra . Dal primo impianto cinquecentesco si passa nel settecento alla realizzazione  di “avanzate”(1) facenti parte del programma lorenese di miglioramento del complesso difensivo.

Tutta la zona  collinare che dalle alte fortificazioni cinquecentesche (Forte Falcone e Bastione (2) della Carciofaia) degrada fino all’antico fossato della zona del Ponticello,  era rimasta libera fino al periodo settecentesco, quando le strategie difensive cambiano e nasce la necessità di avvicinare  la difesa  alle zone prossime al nemico.

Oggetto del presente progetto di restauro sono, appunto le opere difensive a mezza costa realizzate nel settecento,  con le caratteristiche dei bastioni (2)  con murature a sacco di sostegno  con troniere sulla sommità e spalti per la movimentazione di uomini e mezzi. Le varie opere di difesa  denominate “avanzate” (1) sono collegate con la restante parte con passaggi  denominati “porte segrete”(3) ubicati a cielo aperto o in galleria che consentono una perfetta logistica  nei trasferimenti dei militari tra le varie aree di difesa .

Oltre alle sopracitate opere difensive il progetto si riferisce anche ad un  “passaggio segreto” ed alla porta a terra della città entrambi costituiti da un tunnel sotterraneo voltato con volta a botte scavato in parte nella roccia, per i quali si prevede la pulizia, la manutenzione e l’illuminazione per consentirne la fruizione in sicurezza.

Le lunette (1) facenti parte dell’intervento  ubicate ad un livello inferiore del “Bastione (2) del Veneziano” prendono il nome di “S.Carlo” e “S.Giuseppe”. Queste  servivano per proteggere la base dei bastioni del fronte d’attacco  rispondendo efficacemente alle strategie difensive dell’epoca con il tiro radente, che aveva bisogno di strutture più basse e più vicine al nemico, rispetto ai bastioni (2) della cinta muraria cinquecentesca.

Da rilievi effettuati sono state riscontrate numerose lesioni a forma  concava,  provocate probabilmente da proiettili di cannone, uno dei quali è stato rinvenuto ancora infisso nella muratura del “Bastione (2) della Carciofaia” nella zona prospiciente la “Tenaglia (4) del Lazzaretto”. Questo a dimostrazione della necessità  difensiva, con tiro radente, di opere ubicate in zone più basse  vicino alla campagna ed al mare realizzate nel settecento.

Le lunette di “San Carlo” e di “San Giuseppe”  attualmente versano in condizioni di precario stato di conservazione, per la presenza di sporcizia, manufatti costruiti all’interno in epoca recente  fatiscenti e vegetazione spontanea che ha invaso totalmente la superficie all’interno degli spalti (5), con rischi concreti di fratture e lesioni della struttura portante ed della zona delle troniere (4) . Pertanto le opere di cui trattasi necessitano di un immediato intervento di conservazione per scongiurarne il definitivo degrado.

Il restauro e recupero delle precitate opere di San Carlo e San Giuseppe  consentirebbe anche di riaprire la porta segreta, che mette in comunicazione  l’opera di san Giuseppe con il bastione delle palle di sopra, consentendo quindi un percorso unitario e suggestivo delle opere difensive verso terra della città.

Le precitate Lunette  hanno l’accesso “dal cammin coperto degli spagnoli”  (8) pertanto dopo un accurato restauro e la messa in sicurezza, possono agevolmente rientrare nel percorso museale  che potrebbe permettere la completa fruizione del complesso di fortificazioni del fronte d’attacco,  per la valorizzazione dell’importante patrimonio storico architettonico e paesaggistico della città.

Le altre opere “avanzate” (1) oggetto del progetto di restauro sono costituite  dalla lunetta (9) ubicata a mezza costa e sottostante la tenaglia del “lazzaretto” ed il prospiciente   “bastione di Santa Fine”, ubicato ad un livello inferiore nella zona bassa delle fortificazioni. L’accesso al precitata lunetta sottostante la “tenaglia (4) del lazzaretto”, è costituito da una pregevole rampa realizzata in pietra  che partendo dal “lazzaretto” consentiva un facile accesso alla lunetta (9) sottostante, anche se attualmente macerie, sporcizia e vegetazione spontanea, hanno invaso totalmente l’accesso  rischiando di creare fratture nella muratura e gravi dissesti alla stessa.

Le basi delle altane, unica parte rimasta delle antiche torrette, ormai perdute a causa di incuria a trascuratezza che hanno portato al crollo di  elementi così importanti per la storia della città, rischiano anch’esse di cadere definitivamente a causa di dissesti  e fratture, che hanno gravemente lesionato le mensole di sostegno. Se l’intervento non è tempestivo rischiamo di perdere anche le basi degli antichi manufatti ,che costituiscono oltre che la storia l’identità del paesaggio.

Infatti l’intervento si estende al consolidamento delle altane del bastione della Carciofaia, di Santa Fine  e quella prospiciente il bastione Santa Elisabetta.

Le aree  comprese tra  le “lunette” (9) e la “tenaglia” (4)  del lazzaretto sono caratterizzate da costruzioni militari costituite principalmente da grandi serbatoi per il carburante interrati e locali di servizio, che grazie alla realizzazione di  canalizzazioni consentivano  il rifornimento delle navi nel porto della città. In superficie sono visibili i camini di aereazione delle cisterne e dei locali di accesso alle stesse. La complessa opera architettonica realizzata nel sottosuolo dalla marina Militare,  risulta  abbandonata ed in precario stato di conservazione  con pericoli di crolli e dissesti, se non vengono attuate urgenti opere di recupero e conservazione dei manufatti presenti.

La presenza della complessa opera architettonica militare sotterranea costituisce una peculiarità dei luoghi  che  racconta la storia di un territorio e ne contribuisce ad identificarne l’identità.

Il presente progetto di restauro si estende  altresì alla zona caratterizzata dal percorso  coperto con fuciliere dell’area nord della città, che mette in comunicazione i due forti Stella e Falcone . Detto percorso facente parte integrante del complesso fortilizio del città antica  cinquecentesca,   di particolare valore storico – architettonico, ambientale e paesaggistico, attualmente versa in precario stato di conservazione; dissesti e crolli  dovuti all’abbandono all’incuria, all’opera dei vandali, ed ai forti venti della zona, hanno coinvolto principalmente le parti limitrofe delle fuciliere, compromettendone gravemente la conservazione e la stabilità. Pertanto un’attenta opera di restauro consentirebbe la messa in sicurezza  scongiurando i continui piccoli crolli e dissesti che nel tempo  portano inevitabilmente alla perdita  di questa importante opera che fa parte integrante della  storia  e dell’identità dei luoghi della città.

La totalità delle zone oggetto d’intervento, si presentano con un generale stato di conservazione precario e scadente. Sono presenti delle lesioni strutturali sparse, dovute a dissesti e carenza di opere di manutenzione, che hanno provocato nel tempo cedimenti  e lesioni che rischiano di compromettere parti importanti e significative del complesso monumentale.

Le procedure per l’intervento di restauro  sono indirizzate, tra l’altro,  ad  identificate le lesioni e studiate le relative mappature e la determinazione del numero, al fine di poter intervenire per il risanamento conservativo.

Per il restauro dell'opera occorre una particolare lavorazione con l'ausilio di maestranze specializzate, oltre all'onere per l'uso di materiali per il consolidamento ed il restauro (es. calce ottenuta in cottura da forni verticali costruiti in pietra e mattoni refrattari di calcari e marne selezionati e costanti composta solo da calcare siliceo e pozzolanico) che comportano inevitabilmente alti costi di esecuzione.

Per gli interventi proposti si procederà con le modalità, le tecniche e le tipologie già concordate Con la Soprintendenza in relazione al precedente progetto di restauro del Forte Falcone, trattandosi di un’opera di completamento del primario intervento.

Pertanto, preso atto del precario stato di conservazione del complesso monumentale di cui trattasi, le opere di consolidamento risultano indispensabili ed urgenti per consentire il mantenimento della struttura. Infatti gli interventi previsti riguardano principalmente le necessarie ed indispensabili opere di restauro recupero e consolidamento statico di parti strutturali delle opere, per consentirne la conservazione e la fruibilità in sicurezza, integrando e completando  il complesso monumentale  rappresentato  dalle fortificazioni medicee e lorenesi della città di Portoferraio.

La vasta area interessata del presente progetto di  restauro e risanamento,   consente, oltre che salvare dal sicuro crollo e degrado, opere importanti della nostra storia,  di generare risorse economiche per il territorio, incrementando produttività reddito ed occupazione .Infatti l’intervento permette  di completare l’accesso per la fruibilità dell’intero complesso fortificato di Portoferraio  nella zona verso terra, valorizzando un patrimonio, culturale, storico, artistico e paesaggistico unico al mondo,  con una grande potenzialità di ricaduta economica sulla collettività.

Detto intervento comporta le seguenti opere:

- Sfalcio vegetazione;

- Pulizia parti ipogee;

- Sradicamento ceppaie;

- Puliture corticali;

- Demolizione manufatto abusivo ubicato all’interno della lunetta;

- spicconatura intonaco per le parti cadenti delle lunette, bastioni, tunnel porta a terra e Altesi;

- cuci – scuci per restauro  delle fuciliere prospicienti Via del Falcone;

- realizzazione impianto elettrico, di illuminazione interna  dei tunnel;

- restauro delle parti in pietra;

- trattamento delle parti ammalorate in c.a.;

- consolidamento di parti lesionate;

- intonaco parti interne dei tunnel della Porta a Terra e Altesi;

- f.p.o ringhiere per la messa in sicurezza delle troniere;

- f.p.o. cancelli, recinzioni  e porte metalliche;

- f.p.o. corpi illuminanti,

- tinteggiatura tunnel parti interne ed esterne;

1.1.1  COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI

Comune di Portoferraio – Area 3 –  Gestione e sviluppo del territorio e opere pubbliche. Con sede in Portoferraio Piazza Garibaldi n.1

1.1.2   COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Arch. Elisabetta Coltelli.

1.1.2 IMPRESA ESECUTRICE

Ditta ………………………………………

    - DESCRIZIONE DEL SITO

I lavori di recupero  e restauro si riferiscono al complesso monumentale delle fortificazioni medicee e lorenesi comprendenti bastioni e lunette ubicati sulla collina di Portoferraio esposta a nord, oltre al recupero e restauro dei  due tunnel della porta a Terra e della zona Altesi . L’intervento comprende anche la pulizia e ripristino locali ipogei  e parti esterne,  oltre all’illuminazione dei tunnel e delle fuciliere in Via del Falcone.

1.1.4  DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Sfalcio vegetazione spontanea, sradicamento ceppaie e puliture corticali;

- Pulitura parti ipogee con trasporto a discarica del materiale di risulta;

- Recupero e restauro delle parti murarie con il metodo cuci-scuci;

- Recupero e restauro delle parti in pietra;

- Demolizione manufatto abusivo con trasporto a discarica del materiale di risulta;

- Realizzazione dell'impianto elettrico, di illuminazione interna ed esterna;

1 ° FASE DEI LAVORI “

La prima fase dei lavori riguarda  la suddivisione dell'area  con rete metallica a pannelli infissi sul terreno o su appositi piedistalli in modo da separare l’area di pertinenza con lo spazio limitrofo al fine di consentire il passaggio pedonale e/o carrabile. Sarà possibile effettuare l’ingresso del cantiere direttamente dalla strada di accesso considerata l’ubicazione autonoma delle varie parti d’intervento. La posa in opera dei ponteggi nella zona dei bastioni dovrà avvenire dal “cammin coperto degli Spagnoli” che consente l’accesso diretto dalla strada carrabile.

Occorre precisare, come di seguito riportato,  che la suddetta  recinzione con rete metallica e pannelli, sarà realizzata a protezione delle aree d’intervento, ed in alcune zone  successivamente sostituita da pannelli in ferro (zincato a caldo) saldamente infissi nel terreno tramite piccola fondazione in metallo, scavo e getto di conglomerato cementizio, per irrigidire la struttura e renderla resistente ai fini strutturali. Detta protezione sarà costituita da pannelli continui  saldati tra loro, con altezza non inferiore a metri 1,05 con appositi cancelli (con chiave per la chiusura), anch’essi saldamente infissi al terreno , da ubicare nelle zone prospicienti l’accesso al cantiere  (Via del Falcone), al fine di evitare rischi di caduta durante le varie fasi delle lavorazioni  nelle aree prospicienti i precitati dossi e bastioni preso atto della particolare conformazione del sito (bastioni  con gradoni e dossi molto superiori a due metri di altezza).

2 FASE DEI LAVORI “

- La seconda fase dei lavori riguarderà i lavori di:

- Demolizione manufatto ubicato all’interno della “Lunetta”;

- Recupero e restauro delle parti in cemento armato;

- Recupero e restauro  delle parti in muratura;

- Spicconatura intonaco delle parti ammalorate e cadenti;

- scavi e passaggio corrugato  impianto elettrico esterno;

- Ripresa intonaco di parti spicconate;

- Realizzazione impianto elettrico interno ed esterno;

- montaggio apparecchi di illuminazione esterna;

- Recupero delle parti in pietra ;

- tinteggiatura; Montaggio recinzione saldamente infissa nel terreno nelle varie zone di lavorazione prospiciente dossi e bastioni ,superiori a due metri di altezza;

- montaggio apparecchi di illuminazione interna;

1.1.5   ENTITÀ DEI LAVORI

Importo dei lavori per un ammontare complessivo di Euro 900.000,00 , di cui Euro 763.487,04 per lavori oltre IVA.

###### .

1.1.6  ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE

Tempo  presunto per il cantiere n.360 (trecentosessanta) .giorni lavorativi

numero presunto di persone che lavorano nel cantiere 4;

1.2 )  CONSIDERAZIONI GENERALI

La zona interessata all’intervento risulta  ubicata in zona isolata nella parte alta della città di Portoferraio. Lo spazio di cantiere verrà recuperato nelle zone limitrofe all’area  di accesso e nelle parti interne completamente isolate dall’esterno così da delimitare in modo sicuro i lavori da eseguire.

Sarà possibile inoltre posizionare la documentazione di cantiere la cassetta del pronto soccorso, gli spogliatoi, il locale mensa   all’interno delle aree bastionate.

Dovranno essere assunte precauzioni necessarie atte ad evitare più possibile rumori e polveri.

1.2.1   CONTESTO AMBIENTALE

Gran parte degli interventi  di cui trattasi risultano ubicati all’interno del centro antico della città di Portoferraio in zona isolata naturalmente, pertanto dovranno essere prese precauzioni per il rumore e le poveri. E’ necessario altresì attuare le sopraccitate precauzioni per le aree confinanti con la pubblica via ( fuciliere Via del Falcone) anche se gli interventi di restauro di “cuci-scuci” da effettuare sulle fuciliere risultano singolarmente di modesta entità.

1.2.2.   CLIMA

Clima . fase d’apertura del cantiere ( nel mese di  ottobre – novembre ) il dato climatico è non risulta rilevante

1.2.3.  IMPATTO AMBIENTALE

L’impatto ambientale dei lavori non risulta consistente in  funzione dei

lavori previsti.

1.2.3.1 Rumore

Durante l’esecuzione di alcune fasi  lavorative si verificherà l’emissione di rumore elevato .

Dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione dell’udito messi a disposizione del datore di lavoro.

1.2.3.2   Polveri

Considerato sempre che la zona risulta densamente popolata  anche se distante dal cantiere, occorrerà quindi  prestare massima attenzione  alle polveri  per  gli operai e gli abitanti del luogo .

Si raccomanda  di eseguire tutti i lavori  che possono causare polvere  nelle ore di meno frequenza di traffico e di persone. Specialmente durante il carico dei materiali speciali per il trasporto degli stessi a discariche autorizzate .

Durante il carico le macerie dovranno essere bagnate continuamente con acqua a getto.

1.2.3.4. Incremento di traffico veicolare

Gran parte delle zone d’intervento  risultano  indipendenti dalle strade principali, con propria via d’accesso,  e le restanti parti facilmente accessibili, pertanto il  traffico  veicolare  se pur limitato sarà delimitato e dirottato  in caso di necessità in modo da avere libero lo spazio della strada per il carico e scarico materiale con  due addetti allo smistamento del traffico veicolare  anche per il passaggio controsenso.

1.2.4 INTERFERENZE ESTERNE

###### 1.2.4.1 Linee Elettriche

Si prega fare massima attenzione alle linee elettriche  esistenti  e di non lavorare alla distanza inferiore di mt. 5.00.

1.2.4.1. Sottoservizi

Sono presenti  e visibili nell'area d'intervento canalizzazioni  dell’ENEL .

Durante i lavori occorre prestare attenzione a detti servizi segnalandoli con particolare accuratezza senza intaccarli.

I lavori dovranno essere eseguiti con particolare attenzione specialmente a non danneggiare cavi dell’ENEL interrati ed eventuali tubazioni anche se dismesse.

- SMALTIMENTO RIFIUTI E REFLUI.

Lo smaltimento delle macerie dovrà essere seguito contemporaneamente l’esecuzione di lavori da camion autorizzati per il trasporto dei materiali speciali in discariche autorizzate.

1.3 ) MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

1.3.1 TIPOLOGIA DELLE IMPRESE DA SELEZIONARE

Il committente Comune di Portoferraio, affiderà la realizzazione dell’opera mediante gara da espletarsi ai sensi di legge fra imprese aventi i necessari requisiti che avranno fatto richiesta di partecipazione. Il capitolato speciale d’appalto prevede  per  la Ditta aggiudicataria  tutti gli oneri per le opere preliminari di recinzione, allestimento del cantiere, e successiva esecuzione  delle opere nessuna esclusa . Eventuali subappaltatori saranno indicati dalla ditta partecipante in sede di offerta; questi ultimi saranno obbligati e gravati degli stessi oneri della ditta appaltatrice. I dipendenti della ditta appaltatrice e/o delle ditte appaltatrici, indicheranno al committente il loro RLS (rappresentante dei lavoratori  della per la sicurezza.)

Le imprese da selezionare dovranno essere abilitate ad eseguire l’intervento; si richiede iscrizione degli operai alla camera di  Commercio e la generalità degli stessi. Inoltre le Imprese da selezionare dovranno presentare un curriculum al fine di verificare  se hanno già realizzato il tipo di lavoro richiesto ”OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” .

Ogni impresa  dovrà presentare il  P.O.S

Impresa Edile :

……………………………………………….. .

Tipo di Lavorazione:

Lavoratori Autonomi :

1-3-2   FASI DI LAVORAZIONE

1)Delimitazione dell'area di cantiere all’esterno dell'edificio;

2) Predisposizione del locale spogliatoio e mensa utilizzando apposito box prefabbricato da ubicare all’interno delle aree  già restaurate , cartellonistica , illuminazione, notturna recinzione esterna;

3) approvvigionamento di energia elettrica ed acqua corrente, all'allestimento dell'impianto elettrico di cantiere e delle necessarie protezioni (terra, scariche atmosferiche ecc..)

4) individuazione dei sottoservizi e comunicazioni alle Aziende dell'intervento che verrà realizzato,

- - recinzione  con pannelli saldamente infissi al suolo;

- Diserbi zone esterne ove ubicare i ponteggi, per liberare i passaggi e  zone interne ove necessario;

- Montaggio ponteggi esterni ;

- Demolizione manufatto;

- Scorticamento piante;

- Ritrovamento del vecchio intonaco e spicconatura delle parti ammalorate  e trattamento parti in c.a.;

- Restauro parti in laterizio;

- Cuci – scuci  zona fuciliere e altane;

- Intervento su altane del Bastione della Carciofaia e santa Fina;

- Ripresa intonaco e intonacatura delle parti spicconate;

- Tinteggiatura locali interni e parti esterne ove necessario;

- Impianto elettrico;

- Finiture varie

12) Posa in opera di  estintori , contatori , corpi illuminanti,  montacarichi,  quadri elettrici e sirene di    allarme .

13) smontaggio di cantiere e ripristino degli spazi urbani occupati e della circolazione;

1.3.3 TEMPI DI REALIZZAZIONE E DI INTEVENTO DELLE IMPRESE PREVISTE

La durata dei lavori è fissata in giorni  360 lavorativi e consecutivi dalla data di consegna degli stessi che procederanno secondo lo  schema  ( diagramma di Grantt) evidenziato al punto 2.2.1

Il diagramma di Gantt che  mette in evidenza la simultanea presenza di operatori diversi , pertanto il coordinatore per l’esecuzione comunicherà le opportune  informazioni e impartirà le disposizioni seguenti : In caso di subappalto, la ditta appaltatrice fornirà mezzi energia elettrica allaccio acquedotto e ogni assistenza necessaria; tutti i soggetti sono richiamati all’impegno collettivo di collaborazione ai fini della sicurezza con particolare riguardo ai mezzi d'opera che richiedono una specifica formazione con mezzi di escavazione , di sollevamento , spostamento , e manipolazione dell’impianto elettrico del cantiere.

1.3.4 DOCUMENTAZIONE DA TENERE  IN CANTIERE

- Registro infortuni ;

- Piano di sicurezza e di coordinamento ;

- Piano Operativi di Sicurezza  di ogni impresa esecutrice (in caso di subappalto);

- Valutazione dei rischi chimici;

- Denuncia di impianto messa a terra ;

- generalità e residenza  del rappresentante legale dell’impresa e numero di codice fiscale dell’azienda;

- nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti;

- libretto e verifica apparecchi a pressione ;

- Libretti uso e manutenzione mezzi e attrezzature di cantiere ;

- Notifica preliminare art. 11 D.L.494/96;

- Certificato medico di idoneità dei lavoratori e vaccinazione antitetanica ;

- Registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici;

- Documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di:

- apparecchi a pressione;

- scale aeree di inclinazione variabile;

- ponti mobili sviluppabili su carro;

- Valutazione rischio rumore;

- Disposizioni scritte del Coordinatore alla progettazione e all’esecuzione  dei lavori;

- Copia dell’invio (entro trenta giorni  della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti  della dichiarazione di conformità  rilasciata dall’installatore  dell’impianto della messa a terra  e di protezione contro le scariche atmosferiche; copia  delle modifiche sostanziali eventualmente apportate  all’impianto inviata agli  stessi enti;

- Libretti degli apparecchi di sollevamento  con portata superiore  a 200 Kg.;

- Schede delle verifiche trimestrali delle funi e catene , anche per gli apparecchi  di portata inferiore a Kg. 200;

- Copia dell’autorizzazione  ministeriale del ponteggio metallico ovvero disegno esecutivo  e relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m. o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante

- Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità d’impiego;

- Certificato di prevenzione incendi per attività soggette al conrollo dei Vigili del Fuoco;

- Documentazione comprovante l’avvenuta verifica semestrale degli estintori;

- Documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica  eseguiti su macchinari ed attrezzature;

- Documentazione di consegna agli operai  dei dispositivi di protezione individuale;

- Elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per l’impiego;

- Schede tossicologiche  dei materiali impiegati (vernici, addittivi, ecc..)da aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere o Direttore tecnico di cantiere;

- Copia della documentazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni  dalla consegna) alla cassa edile e agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

- Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in relazione all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m.  per le linee elettriche, 3m. per gli acquedotti);

- Rapporto di valutazione del rumore.

- Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti;

- Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del registro (escluso il materiale da demolizione);

- Documenti comprovanti l’avvenuta formazione e informazione degli addetti;

- Planimetria del cantiere nella quale è rappresentata l’organizzazione del medesimo , gli accessi , le aree di stoccaggio , le aree di lavorazione , la circolazione dei mezzi , la posizione del quadro elettrico e le cassette del pronto soccorso  e le eventuali modifiche alla stessa da apportate in  corso d’opera per una migliore organizzazione del cantiere in relazione alle fasi di lavorazione;

2.1)   LOGISTICA DI CANTIERE

2.1.1 PLANIMETRIA

Vedere planimetria allegata

2.1.2 RECINZIONE

Il cantiere riferito alla sola zona di lavorazione sarà  recintato internamente, all’inizio delle lavorazioni  da recinzione modulare  a rete metallica con pannelli  3,4 x 2,1m. in rete zincata  saldata a montanti in tubolare assemblati tra loro  da posizionare a chiusura del cantiere e ove necessario  paletti in ferro posizionati a mt. 1.00 l'uno dall'altro Inoltre verrà posizionato un cancello in metallo (pannello rete metallica) ,  non sarà consentito in alcun modo l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori se non su specifico temporaneo permesso e sotto attenta sorveglianza da parte del personale interno addetto alla sicurezza del cantiere .

La suddetta  recinzione con rete metallica e pannelli, sarà successivamente sostituita da pannelli in ferro (zincato a caldo)   saldamente infissi nel terreno tramite piccola fondazione in metallo, scavo e getto di conglomerato cementizio, per irrigidire la struttura e renderla resistente ai fini strutturali. Detta protezione sarà costituita da pannelli continui  saldati tra loro, con altezza non inferiore a metri 1,05 con appositi cancelli (con chiave per la chiusura), anch’essi saldamente infissi al terreno, Quanto suddetto si rende necessario per garantirne la sicurezza durante le varie fasi delle lavorazioni, preso atto della particolare conformazione del sito (bastioni  con gradoni e dossi molto superiori a due metri di altezza) con alto  rischio di caduta da parte dei lavoratori.

Pertanto per poter effettuare le lavorazioni prospicienti i precitati dossi e bastioni dovrà essere saldamente infissa al suolo (con le modalità sopradescritte) apposita recinzione metallica con pannelli in ferro di altezza non inferiore a metri 1,05.

Detta recinzione è resa indispensabile per la sicurezza dei lavoratori durante le fasi di lavorazione all’interno del cantiere oltre a servire come deterrente per  intrusioni dei vandali.

Baracca di cantiere

Sarà utilizzato apposito box prefabbricato suddiviso in due parti, di cui una servirà  per sala mensa, e l’altra oltre a contenere la cassetta del pronto soccorso servirà alle maestranze per spogliatoio. Il  bagno chimico prefabbricato verrà ubicato nella zona limitrofa all’intervento. La  doccia  verrà ubicata nell’area prospiciente la  sopraccitata baracca di cantiere.

2.1.3  REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

Vedere planimetria allegata

2.1.4  CARTELLONISTICA

I cartelli dovranno essere opportunamente dislocati nelle immediate vicinanze delle fonti di pericolo , ognuno pertinente al tipo di rischio.

2.1.5   SERVIZI IGENICO ASSISTENZIALI

Per quanto riguarda i servizi personali di cui : docce, latrine, saranno posizionate all’interno del cantiere in zona idonea.

    - IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DEL CANTIERE

Per la fornitura di energia elettrica si ipotizza una potenza di 6KW a 380 V con allaccio ad apposito quadro di norma. Per la fornitura di acqua  sarà previsto un apposito allaccio temporaneo sulla rete esterna  esistente

2.1.7   IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Essendo il cantiere ubicato in zona urbana non si prevede  un’illuminazione diffusa , ma solo localizzata nei punti più critici delle varie fasi di lavorazione.

1.2.8  IMPIANTO A TERRA

Gli impianti a terra dovranno essere eseguiti a norma di legge

I cavi dovranno essere protetti da guaine e  involucri isolanti resistenti all’usura meccanica e contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi .

L’impianto elettrico di messa a terra dovrà integrarsi con un dispositivo di interruzione automatica della corrente di tipo differenziale (salvavita) , detto impianto è utile anche per la  dispersione delle scariche atmosferiche che potrebbero colpire gli elementi metallici .

    - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Vedere il punto  precedente impianto a terra.

2.1.10 VIABILITÀ DI CANTIERE

Il cantiere riferito alle varie zone  di lavorazione sarà recintato  come suddetto (inizialmente con pannelli di rete metallica infissi sul terreno o su appositi piedistalli  ) in modo che la zona ove opera il cantiere risulti completamente recintata con delimitazioni precise e ben visibili e le lavorazioni siano effettuate in sicurezza  evitando il rischio di cadute . I percorsi all’interno del cantiere dovranno essere puliti e sgombri per consentire un facile transito di uomini e mezzi.

2.1.11. ORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DI LAVORAZIONE

Come previsto nella descrizione dei cicli di lavorazione l’organizzazione delle zone di lavorazione sarà eseguita prevedendo cicli di lavorazione separati e in ogni zona la lavorazione dovrà essere eseguita in sicurezza con macchinari appropriati e sicuri con apparecchi di protezione.

2.1.12  STOCCAGGIO DEI MATERIALI

###### Lo stoccaggio dei materiali è previsto così come consentito dalla  normativa vigente.

2.1.13  SOLLEVAMENTO MATERIALI

Durante il sollevamento e la movimentazione dei carichi , dovrà essere impedito il transito di uomini e mezzi nelle parti sottostanti.

2.1.14. OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali riguardano  le recinzioni come sopra descritte, l’allestimento interno ai locali dello spogliatoio, della mensa, il bagno chimico, la doccia di cantiere

2.1.15 MACCHINE E ATTREZZATURE DI USO PREVISTO

- Motocarro leggero cabinato MTT 3500 Kg.;

- betoniera  per malta  o CLS a ribaltamento;

- autobetoniera  autotelaio;

- Pala caricatrice gommata  da 75 HP;

- Minipala a ruote gommate con 20 CV;

- martelli demolitori silenziati;

- cisterna per acqua;

- attrezzatura minuta ricoverata nella baracca spogliatoi

10) autocarro per trasporto materiale di risulta,

- trapano elettrico,

- attrezzatura minuta ricoverata nella baracca spogliatoi;

- frantumatore da cantiere,

2.1.16 ORGANIZZAZIONE D’EMERGENZA CONTRO GLI INCENDI

Nel cantiere dovranno essere disponibili e opportunamente segnalati :

Estintori almeno 4 ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche e macchinari.

I mezzi antincendio  dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e conservazione; gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sgombri, il coordinatore alla sicurezza dovrà essere tempestivamente informato dell’utilizzo anche parziale delle attrezzature di sicurezza.

2.117 ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA DI PRONTO SOCCORSO

Il cantiere dovrà essere dotato di pacchetto di cassetta di pronto soccorso  nelle varie zone di lavorazione del cantiere e dovrà essere esposto  un cartello di segnalazione con croce bianca su fondo verde  con istruzioni dell’uso dei materiali

E’ operativo il Pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio a circa  1Km. dal cantiere.

Tutte  le maestranze dovranno essere informate dove consultare l’elenco telefonico dei numeri utili e circa la disponibilità di un telefono cellulare  destinato alle chiamate di emergenza.

2.2 )   COORDINAMENTO DEI LAVORI

2) CONSIDERAZIONI GENERALI

Condizioni ambientali: centro abitato, illuminazione pubblica sulla strada comunale.

Impatto ambientale  considerando l'entità dell'opera e l'intervento da realizzare (opere di restauro  e recupero) l'impatto è ininfluente.

Clima: fase di apertura del cantiere (ottobre - novembre) il dato climatico è ininfluente in quanto ci troviamo in zona climatica favorevole.

Interferenze esterne: non rilevanti.

Smaltimento rifiuti e reflui: reflui biologici tramite bagno chimico, rifiuti solidi tramite il trasporto in discarica autorizzata.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE

Rischio									Provvedimento

1) scariche atmosferiche				         Messa a terra delle parti metalliche

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DALL'AMBIENTE

Rischio									Provvedimento

1) RCT (rischi contro terzi)							Recinzione cantiere

cartellonistica di accesso

segnalazioni di sicurezza

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA LAVORAZIONI

Lavorazione			Rischio				Provvedimento

- movimentazione			Investimento				norme per la circolazione e dei veicoli nel cantiere		schiacciamento			e la manovra dei mezzi

cadute					meccanici adeguata

folgorazione				organizzazione delle zone

urti					di lavorazione protezione

dei cavi di alimentazione.

- Recupero e restauro

intonaci   zone interne		Urti e schiacciamento			DPI (elmetto)

Elettrocuzioni				Corretto impiego di

sostanze chimiche per restauro	Apparecchi elettrici

Uso di materiale non         tossico, occhiali, maschera, guanti e protezioni idonee.

3) ponteggi 				Caduta dall'alto			Corretto posizionamento

di impalcatura, anche per zone interne, uso della

cintura di sicurezza

Rischio da agenti chimici delle sostanze usate per il restauro:

a)	 definizione di agenti chimici:

tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b)	agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c)	attività che comporta la presenza di agenti chimici:

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d)	 valore limite di esposizione professionale:

se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

e)	valore limite biologico:

il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico;

f)	sorveglianza sanitaria:

la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g)	pericolo:

la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h)	rischio:

la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata.

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni per rischi maggiori.

2.2.1 TEMPISTICA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE ( DIAGRAMMA DI GANTT )

Vedere diagramma allegato

2.2.2    INDIVIDUAZIONI DI SOVRAPPOSIZIONI E CONCOMITANZE

Dato il tipo di lavoro previsto  le sovrapposizioni di lavoro possono essere eseguite in quanto la programmazione dello stesso si sviluppa sia all’interno dell’immobile (porta a terra e tunnel zona Altesi)  che nelle parti esterne distanti dall’immobile di cui trattasi, pertanto  la sovrapposizione non interferisce sulla sicurezza dei lavoratori .

2.2.3  PRESCRIZIONI PER IL COORDINAMENTO

Durante le operazioni di carico e scarico materiali occorre prestare massima attenzione al rumore e alle poveri.

2.2.3.1 riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento dovranno essere fatte dopo il sopralluogo  ogni  qualvolta avvengano cambiamenti nell’organizzazione delle aree di cantiere legate all’evolvere del processo costruttivo .

Il sopralluogo dovrà essere fatto in presenza del capocantiere (o Direttore tecnico) per accertare la conformità a quanto stabilito dal PSC e dalla planimetria allegata ed eventuali modifiche della stessa per i necessari adeguamenti alle lavorazioni in corso, ogni  volta che le fasi lavorative lo richiedono.

In particolare si dovrà  far osservare: il cronoprogramma; la   viabilità di cantiere, le indicazioni impartite nei verbali di coordinamento e/o dagli ordini di servizio.

2.2.3.2 sovrapposizioni e concomitanze non critiche

Le sovrapposizioni e le concomitanze non critiche risultano tutti quei lavori che si svilupperanno in modo programmato su parti ben delimitate dell’edificio.

2.2.3.3 prescrizioni per sovrapposizioni e concomitanze critiche

In concomitanza con la demolizione degli intonaci e rifacimento da effettuarsi con mezzi meccanici è proibito eseguire altri lavori  contemporanei se non similari , al fine di diminuire rumori e polveri.

UBICAZIONE DEI SOTTOELENCATI SERVIZI

(VEDERE PALNIMETRIA DI RIFERIMENTO)

Recinzione di cantiere:

Le varie aree di lavorazione  verranno recintate con  recinzione modulare  a rete metallica con pannelli  3,4 x 2,1m.  zincata  saldata a montanti in tubolare assemblati tra loro  da posizionare a chiusura del cantiere e ove necessario  paletti in ferro posizionati a mt. 1.00 l'uno dall'altro da ubicare nelle zone che necessitano di protezione contro le cadute  all’interno del cantiere.Inoltre verrà posizionato un cancello in metallo (pannello)  in modo che non possa permettere in alcun modo l'accesso al cantiere ai non addetti ai lavori.

Quanto suddetto si rende necessario per garantirne la sicurezza durante le varie fasi delle lavorazioni, preso atto della particolare conformazione del sito (bastioni  con gradoni e dossi molto superiori a due metri di altezza) con alto  rischio di caduta da parte dei lavoratori.

Baracca di cantiere:

Verrà utilizzato apposito box prefabbricato  suddiviso in due parti di cui una servirà a mensa degli operai,  l'altra oltre che a contenere la cassetta del pronto soccorso servirà alle maestranze per spogliatoio. Un bagno chimico  verrà posizionato nella zona d’intervento e la doccia  verrà posizionata in zona prospiciente la baracca di cantiere.

Servizi Sanitari:

Pronto intervento – cassetta pronto soccorso.

Per quanto riguarda i servizi personali di cui : doccia e bagno chimico  sono stati posizionati all’interno del cantiere .

Acqua potabile:

Allaccio, impianto di adduzione da acquedotto comunale .

Accessi e circolazione del personale e dei mezzi nel cantiere:

Il personale addetto ai lavori accederà al cantiere  esclusivamente a piedi nelle parti interne e con mezzi  di trasporto fino all’ingresso del “cammin coperto degli Spagnoli”.

Cartelli indicativi, segnalazione luminosa notturna:

I cartelli verranno posizionati all'entrata del cantiere e la segnalazione luminosa notturna, come evidenziata dalla planimetria allegata, sarà posizionata in modo ben visibile dalla strada  in modo che possa illuminare la zona di accesso.

Installazione e deposito materiali

Sono previsti n.3 depositi di materiale di cui uno destinato ad accogliere materiali nuovi quale  mattoni, blocchi, travetti  (da ubicare sui camminamenti e parti esterne) e l'altro ad accogliere il materiale di risulta da trasportare in discarica ( da ubicare nei pressi dell’ingresso principale, idoneo alla logistica per la movimentazione dei materiali).

La movimentazione dei carichi

La movimentazione dei carichi dovrà essere eseguita negli appositi spazi ben delimitati nel cantiere. Durante la movimentazione dei carichi  dovranno essere interdette al passaggio le aree sottostanti.

Le lavorazioni dei materiali

Avverrà in una zona ben delimitata del cantiere  (vedere planimetria di riferimento).