Prot. Area 1 n° .28712 /1.	Portoferraio, 14/10/2013

Spett.le.

Fax: ____________

OGGETTO: Invito a Gara mediante Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio, colombario, camera mortuaria e realizzazione nuovi loculi del cimitero Comunale di Portoferraio (LI)

CIG n. ZBC0BC31F6

CUP n. F95C13000250004

In esecuzione della determina a contrattare Area 1 n. 286 del 03/10/2013 codesto spettabile operatore economico, risultando già iscritto all’Elenco dei professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico – amministrative connesse approvato con determinazione Area 3 n. 30 del 02/02/2012, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione Comune di Portoferraio (LI)

Via G. Garibaldi, n. 17 c.a.p. 57037 Città Portoferraio (LI)
tel. 0565937242 -231

telefax 0565916391

Internet: www.comune.portoferraio.li.it

Indirizzo posta certificata: comune.portoferraio@postacert.toscana.it

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO e IMPORTO A BASE DI GARA

E’ indetta gara mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i per l'affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti  nella redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, del colombario, della camera mortuaria e della realizzazione nuovi loculi del cimitero Comunale di Portoferraio (LI), di cui allo studio di fattibilità allegato,

La Stazione appaltante ha facoltà di estendere successivamente all’aggiudicatario dei servizi le seguenti ulteriori prestazioni, in quanto il relativo importo, sommato a quello oggetto della presente procedura, è inferiore alla soglia di 100.000,00 euro:

- direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, assistenza ai lavori e tenuta dei registri contabili, contabilità dei lavori;

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

Importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale: € 21.644,75

ART. 3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti invitati, le prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

ART. 4 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DELLE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari ad € 220.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza, distinti nelle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 143/1949 (tariffa professionale) specificata/e nella/e seguente/i tabella/e:

| Descrizione dell’intervento | Importo complessivo stimato dell’intervento | Classe e categoria secondo la tariffa professionale |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione straordinaria Cimiteri e costruzione loculi | € 220.000,00 | classe 1 catg. b) |
| opere | € | classe ____ catg. ______ |
| opere | € | classe ____ catg. ______ |
| opere | € | classe ____ catg. ______ |
| opere | € | classe ____ catg. ______ |

L’importo relativo alle prestazioni poste a base di gara è stato determinato in conformità al D.M. 4 aprile 2001; per un importo di € 21.644,75, comprensivo delle spese e dei compensi accessori, al netto degli oneri previdenziali ed IVA; la tipologia dei servizi oggetto di gara fanno riferimento alle classi e categorie di cui alle tabella art. 14 del L. 02/03/1949, n. 143

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito, come sotto riportato, a partire dalla data di consegna delle attività contrattuali, e al netto dei tempi necessari per l’istruttoria e l’approvazione delle singole fasi, frazionati come segue:

− progetto preliminare 20 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della disciplinare d’incarico;

− progetto definitivo  20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della progettazione preliminare;

− progetto esecutivo  30 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della progettazione definitiva.

Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.

Nello schema di disciplinare d’incarico sono indicati i tempi presunti per le approvazioni delle varie fasi di progettazione e per le altre prestazioni del servizio.

ART. 6 PUNTEGGI ASSEGNATI ALL’OFFERTA

Il conferimento dell’incarico avviene, previa valutazione della documentazione presentata, tramite apposita Commissione giudicatrice da nominare ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei punteggi assegnati ai seguenti elementi di valutazione dell’offerta:

| − merito tecnico: | punti 30 |
| --- | --- |
| − caratteristiche metodologiche: | punti 40 |
| − offerta economica: | punti 20 |
| − offerta sui tempi: | punti 10 |

ART. 7 GARANZIE

L’aggiudicatario del servizio deve essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

ART. 8 FINANZIAMENTO, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio all’intervento 2.10.05.06 capitolo 10 Impegno 1715/2013.	.

La Stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le modalità definite nel disciplinare d’incarico il cui schema è allegato alla presente lettera di invito, nel rispetto dell’art. 9 della L. 143/1949 da sottoscrivere “per accettazione” da parte del Legale Rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante per ogni concorrente riunito.

Il corrispettivo è forfetario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non esclusivamente in presenza di:

- modifica degli importi progettuali nelle successive fasi di progettazione, debitamente approvate;

- affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste né prevedibili in origine;

- nei limiti ed alle condizioni indicate nel disciplinare di incarico, perizie di variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006, purché autorizzate dall’Amministrazione procedente e non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto aggiudicatario.

ART. 9 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA

L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; ove consentito, al subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006.

E’ a carico dell’aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione appaltante per finalità connesse alla gara.

ART. 10 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Silvia Fontani Tel 0565-937242 e mail: s.fontani@comune.portoferraio.li.it

Portoferraio, 14/10/2013

Il Dirigente Area 1

Arch. Silvia Fontani

Allegato 1 alla Lettera Di Invito – DISCIPLINARE DI GARA
PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 100.000,00 EURO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

La presente gara ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici, consistenti in:

− progetto preliminare, come previsto dall’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare vanno prodotti: (elencare le prestazioni richieste)

− progetto definitivo, come previsto dall’art. 93, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare vanno prodotti: (elencare le prestazioni richieste)

− progetto esecutivo, come previsto dall’art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare vanno prodotti: (elencare le prestazioni richieste)

− coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione, come previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008

La Stazione appaltante ha facoltà di estendere successivamente all’aggiudicatario dei servizi le seguenti ulteriori prestazioni, in quanto il relativo importo, sommato a quello oggetto del presente bando, è inferiore a 100.000 euro:

- direzione lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e contabilità e liquidazione lavori e assistenza al collaudo.

- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione sensi dell’art. 151, comma 1, del D.P.R. 207/2010

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio definite dallo schema di disciplinare d’incarico.

ART. 2 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DELLE SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari ad € 220.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza, distinti nelle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 143/1949 (tariffa professionale) specificata nella tabella indicata all’art. 4) della lettera di invito

ART. 3 TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE

I tempi previsti per l’espletamento della progettazione sono i seguenti:

| - progettazione preliminare | 20 gg. Decorrenti dalla data di sottoscrizione della disciplinare d’incarico |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - progetto definitivo | 20 gg. decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della progettazione preliminare |  |  |
| - progetto esecutivo | 30 gg. decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della progettazione definitiva |  |  |

Il concorrente può offrire una riduzione sui tempi di progettazione sopraindicati, con le modalità previste al successivo art. 6, Plico “Offerta economica e temporale” e comunque in misura non superiore al 20% del tempo fissato nel bando.

Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico della progettazione deve essere svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedasi documentazione richiesta al successivo articolo 5), a pena di esclusione dalla gara. E’ prescritta l’indicazione, a pena di esclusione dalla gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006). Tali professionisti dovranno essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo professionale.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura entro e non oltre il giorno  04/11/2013 ore 12.00, all’indirizzo indicato nella lettera di invito all’art 1). E’ ammessa la consegna a mano all’Ufficio protocollo nei giorni feriali, riportante all’esterno la denominazione del Concorrente e la seguente dicitura:

“Offerta per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio, colombario, camera mortuaria e realizzazione nuovi loculi del cimitero Comunale di Portoferraio (LI)”.

Tale plico deve contenere al suo interno a sua volta quanto segue:

− “documentazione amministrativa”

− busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la “documentazione relativa al merito tecnico”

− busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’“offerta economica e temporale”

Le buste sigillate devono recare l’intestazione del mittente e la dicitura indicante la documentazione in esse contenuta.

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

A) “Documentazione Amministrativa”:

La “Documentazione amministrativa” deve comprendere, a pena di esclusione, i seguenti atti e documenti:

1) DICHIARAZIONE (da compilare utilizzando preferibilmente l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante Modulo “A”) resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006

e 14 D.Lgs. 81/2008;

- che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali relativamente alla propria situazione, nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di	, Via	matricola n°

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- INAIL: sede di	, Via	matricola n°

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

- INARCASSA : Via	matricola n°	;

- Altra cassa (specificare)	n. matricola

- In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68) ovvero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che il concorrente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.1.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

- di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare un unico centro decisionale;

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo;

- di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

- di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e schema di disciplinare d’incarico;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

(solo nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili)

- indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

(solo nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile, per raggruppamenti temporanei;

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006):

- dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010): nominativo 	 luogo e data di nascita,

_______________________________________	Iscritto	all’albo

al n.	in data

- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essi previste (acquisibili in formato digitale presso 	. Per appuntamenti e

dettagli per acquisire gli elaborati tel. 	) ;

- indica il numero di fax e/o l’indirizzo di posta certificata (PEC) al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione ______________________________________________;

- si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista dal bando.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria, di Società di professionisti, di Consorzio stabile.

Nel caso di R.T.P., costituiti, il legale rappresentante del capogruppo deve produrre tutte le dichiarazioni sopraelencate, mentre i legali rappresentati dei mandanti devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, h, i, j, l.

Nel caso di R.T.P. costituendi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento.

- nel caso di RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI COSTITUITI O COSTITUENDI I raggruppamenti di concorrenti devono produrre l’atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 o – se non ancora costituiti – un atto di impegno con il quale i concorrenti raggruppandi assumono l’obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara ai sensi delle richiamate normative. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006, devono inoltre indicare nell’istanza di partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli opera tori economici raggruppati.

Plico “Offerta tecnica”

Il plico deve contenere:

- quanto al merito tecnico:

relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica per un massimo di numero 5 facciate A3 per ogni servizio, che illustri non più di n. 2 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali, e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento quanto a:

− caratteristiche dimensionali dell’opera;

− classi e categoria della tariffa;

− prestazioni svolte in relazione a quelle richieste.

La/e relazione/i devono far capo direttamente al professionista, qualora lo stesso, pur essendo associato nelle forme di cui alla L. 1815/39 o pur facendo parte di una società di ingegneria o di una società di professionisti, partecipi singolarmente.

Si precisa che nella valutazione dell’elemento “Incarichi di progettazione svolti” saranno maggiormente considerati i progetti che siano stati redatti dai professionisti indicati quali responsabili delle attività di progettazione edile, oggetto di gara, essendo di minor interesse per questa Stazione appaltante l’esame dei progetti redatti da professionisti che non siano responsabili delle fasi progettuali oggetto di gara.

- quanto alle caratteristiche metodologiche:

relazione relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto costituita da non più di n. 10 facciate in formato A/4, che illustri l’approccio metodologico proposto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara. Tale proposta non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche legate all’intervento oggetto della gara, e dovrà essere, a pena della sua eventuale non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, totalmente conforme a quanto sopra previsto. In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno utilizzare per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione.

La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento facendo riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica, e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di facciate prescritte.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la relazione di cui al punto B) potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino un numero di facciate superiore rispetto a quanto sopra indicato.

Plico “Offerta economica e temporale”

Il plico deve contenere:

A) l’offerta economica e temporale (da predisporsi possibilmente sul modello allegato Modulo “B”.

L’offerta economica dovrà esporre l’unico ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere offerto dal concorrente per l’esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.

L’offerta temporale dovrà esporre la riduzione rispetto al termine di esecuzione fissato dalla Stazione appaltante, comunque in misura non superiore al 20% del tempo fissato nel bando.

L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta economica- temporale potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 266 del D.P.R. 207/2010, valutabile in base ai seguenti elementi: −

per il criterio a) “merito tecnico”: massimo punti 30

− per il criterio b) “caratteristiche metodologiche”: massimo punti 40

− per il criterio c) “offerta economica”: massimo punti 20

− per il criterio d) “offerta sui tempi”: massimo punti 10

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene come segue.

Per il merito tecnico e le caratteristiche metodologiche [punti a) e b) offerta tecnica] i coefficienti per l’assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti mediante: valutazione della commissione  secondo il seguente schema.

| Giudizio | Coefficiente |
| --- | --- |
| Ottimo | 1,00 |
| Più che adeguato | 0,75 |
| Adeguato | 0,50 |
| Sufficiente | 0,25 |
| Inadeguato | 0,00 |

Il riferimento a quanto sopra si precisa quanto segue:

- E’ da intendersi come inadeguato, e quindi esclusa dal processo di valutazione, la mancata presentazione della relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica secondo quanto richiesto ai punti A) e B) del contenuto del plico “Offerta Tecnica”.

- E’ da intendersi sufficiente la documentazione presentata ma non completa, cioè che non abbia traccia di uno o più degli  elementi richiesti ai punti A) e B) del contenuto del plico “Offerta Tecnica:

- E’ da intendersi adeguata la documentazione che seppur conforme e completa degli elementi formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare chiari riferimenti con l’intervento proposto.

- Il giudizio è da ritenersi più che adeguato quando l’operatore ha chiarito con evidenza di aver correttamente inteso ed interpretato  e dimostrato l’effettivo approfondimento delle tematiche legate ai lavori oggetto della gara, mostrando inoltre un’appropriata conoscenza dello specifico settore di intervento

- E’ da intendersi più che ottima una valutazione capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato dall’operatore economico coincide nella forma e nella sostanza con quanto richiesto, specificatamente in relazione con le aspettative di qualità, funzionalità e rappresentanza auspicate dall’Amministrazione comunale. Mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza riguardo ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

Si attribuiscono i coefficienti da parte di ciascun commissario di gara. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, rapportando ad “uno” la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Determinate così le medie definitive dei coefficienti, esse saranno moltiplicate per il punteggio previsto per ciascun requisito di natura qualitativa. Nei calcoli delle medie e dei fattori di conversione si approssimerà il risultato a due cifre decimali, per cui potranno esserci alcuni errori di “chiusura” nei calcoli successivi.

L’offerta economica, ai sensi dell’art. 266 comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 è costituita da:

- ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’art. 262, comma 3, in misura non superiore al 30% in relazione alla tipologia dell’intervento;

- riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non superiore al 20%;

- per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica sarà applicata la seguente formula: − il 90% del punteggio massimo sarà attribuito all’importo corrispondente alla media dei ribassi;

− ai ribassi minori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a)i uguale o minore del ribasso medio

V(a)i = 0,80 x ribasso in esame / media dei ribassi

− ai ribassi maggiori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a)i maggiore del ribasso medio

V(a)i = 0,80 + 0,2 x (ribasso in esame – media ribassi) / (ribasso massimo – media ribassi)

Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c) – punto 1 del DPR 207/05.11.2010 il ribasso massimo fissato dal bando di gara è pari a 30% determinato sull'importo calcolato ai sensi del DM 04.04.2001.

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta temporale sarà applicata la seguente formula: Punteggio attribuito = P =	(Ti/Tmedio)

dove:

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo;

per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente è assunto pari ad uno.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- Sono ammessi all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

- La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Portoferraio in Via G. Garibaldi, 17 Ufficio Gare il giorno 05/11/2013 alle ore 10:00, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini previsti, riscontrando la presenza e la regolarità delle buste interne previste nella presente Lettera di Invito - Disciplinare di gara e procedendo all’apertura ed all’esame del contenuto della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara.

- Nella medesima seduta o in successiva/e riservata/e la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo sopracitato. I relativi punteggi saranno tradotti nei relativi coefficienti per l’applicazione delle formule.

- Di seguito in seduta pubblica, dopo pubblicazione sul profilo di committente all’indirizzo www.comune.portoferraio.li.it dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche.

- A seguire, la Commissione, determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche e temporali, sulla base dei ribassi offerti.

- Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.

Al soggetto che risulterà primo in graduatoria e al concorrente che segue sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, eventualmente diversi da quelli cui la Stazione Appaltante è obbligata a controllare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della stessa.

All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all’aggiudicazione definitiva comunicando all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

ART. 8 ALTRE INFORMAZIONI

− Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

− Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

− Ai sensi della Circolare Ministeriale dell’Interno 3 agosto 1988, n° 17200/B30 (Direz. Gen. Amministrazione civile non sono dovuti diritti di segreteria su convenzioni per incarichi professionali).

− E’ esclusa la competenza arbitrale.

− I documenti presentati non saranno restituiti.

− Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia contratti pubblici, vigenti al momento della gara.

− tutte le dichiarazioni richieste:

- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso);

- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica dell’offerente, dove l’Amministrazione procedente può inviare richieste e comunicazioni;

- devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

- Il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Silvia Fontani tel. 0565937242 cell. 3332073222

− I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara.

ART. 9 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

- ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione committente  all’indirizzo:

Comune di Portoferraio Ufficio Gare

Via G. Garibaldi, 17

CAP57037 Località Portoferraio  Provincia LI

Telefono: +390565937231 Telefono: +390565937242

Telefax: +390565916391 e-mail: s.fontani@comune.portoferraio.li.it

- la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui alla Parte Prima, Capo 2, sono liberamente disponibili e scaricabili anche sul sito internet: http://www.comune.portoferraio.li.it

Portoferraio, 14/10/2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Silvia Fontani

_______________________________________